Załącznik 3 do ogłoszenia

Projekt umowy

## UMOWA nr PAŻP/          -               / AWRR

zawarta w dniu ………………….2017 r.  w Warszawie pomiędzy:

Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

będącą państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 08.12.2006 roku o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (j.t. Dz. U. z 2017 r. Nr 249, poz.1967) z siedzibą w Warszawie 02-147, ul. Wieżowa 8, NIP: 5222838321, REGON: 140886771

reprezentowaną przez:

……………………………………, na podstawie pełnomocnictwa nr …………….…………….. z dnia …………..………………

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………….. , REGON: …………………………………..

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie „Stronami”, a pojedynczo „Stroną”

została zawarta Umowa, zwana dalej „Umową”.

Umowa zostaje zawarta bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Remont wejścia na podest antenowy wieży radaru w obiekcie technicznym Ośrodka Radiolokacyjnego ASR 11 w Warszawie.” zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, ofertą Wykonawcy z dnia ……….. roku stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, wymaganiami zawartymi w Ocenie i Analizie Bezpieczeństwa stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy oraz Harmonogramem Realizacji Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zamówienia .

- Harmonogram Realizacji Umowy Wykonawca sporządzi na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy i dostarczy Zamawiającemu, do akceptacji przez Zamawiającego , w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

- Szczegółowy zakres prac określa Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

- Koszty związane z zakupem i dostawą materiałów potrzebnych do wykonania zadania ponosi Wykonawca.

§ 2

### Termin i miejsce realizacji Umowy

- Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany (przez co rozumie się faktyczne i poprawne zakończenie przez Wykonawcę wszelkich prac będących Przedmiotem Umowy) w terminie ……………………………………….. .

- Do czasu realizacji Przedmiotu Umowy nie wlicza się przerw spowodowanych wystąpieniem w czasie wykonania prac warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac oraz przerw spowodowanych brakiem zgody Zarządzającego obiektem na wykonanie prac.

- Jeżeli Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na tyle, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w ust. 1 powyżej, to Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od Umowy przed upływem terminu przewidzianego na wykonanie Przedmiotu Umowy, składając odpowiednie oświadczenie w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 1 powyżej z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 2 Umowy. Powyższe nie wyklucza skorzystania przez Zamawiającego z ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy.

- Miejscem realizacji umowy jest obiekt techniczny Ośrodka Radiolokacyjnego ASR 11 w Warszawie.

§ 3

Cena umowy i warunki płatności

- Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

………………………PLN netto (słownie: ……………….. złotych i …………. groszy) plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto w wysokości ………………. PLN ( słownie: …………………………. złotych i ………… groszy) zwaną dalej „Ceną Umowy”.

- Cena Umowy obejmuje również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Cena Umowy jest ustalona, stała i nie podlega żadnym zmianom.

- Konsekwencje finansowe wynikające z braku możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obciążą Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury za wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Podstawę wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń Przedmiotu Umowy.

- Płatność zostanie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wpisany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

- Błędnie wystawiona faktura powodować będzie ponowne naliczenie 21-dniowego terminu płatności, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura, o której mowa w Umowie, powinna zawierać wszystkie dane przewidziane prawem polskim.

- Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymanie faktury drogą elektroniczną.

- Każda Strona reguluje opłaty bankowe należne swoim bankom, związane z dokonaniem przelewu bankowego.

- Za termin zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego wymaganą należnością na rzecz Wykonawcy.

§ 4

## Zobowiązania Stron

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy wykona nakładem własnym.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, a także, iż dysponuje personelem i środkami gwarantującymi profesjonalną realizację Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - Przejęcia od Zamawiającego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu dla wykonania Przedmiotu Umowy;

  - Przestrzegania i stosowania przepisów bhp, p.poż i innych obowiązujących na terenie wykonywania prac;

  - przestrzegania przepisów formalnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1992, z późn. zm.) oraz ustawy   z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.). Odpady wytworzone w trakcie remontu, zostaną przez Wykonawcę zagospodarowane na jego koszt.

  - Poniesienia wszelkiej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi pracami.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

  - Udostępnienia terenu dla wykonania prac w terminie uwzględniającym czas potrzebny na realizację Przedmiotu Umowy;

  - Odebrania Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Zapłaty za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 5

### Odbiór Przedmiotu Umowy

- Wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie odebrane, po sprawdzeniu jego należytej realizacji.

- Podstawę odbioru Przedmiotu Umowy stanowi zgłoszenie na piśmie przez Wykonawcę zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.

- Odbiór Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany na podstawie oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu prac.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru Przedmiotu Umowy. Powyższego terminu 7 dni nie wlicza się do terminu realizacji Przedmiotu Umowy o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady:

  - nadające się do usunięcia - Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunięcia stwierdzonych wad;

  - nienadające się do usunięcia – Zamawiający obniży wynagrodzenie, jeżeli wada nie uniemożliwi użytkowania Przedmiotu Umowy a jeżeli uniemożliwi użytkowanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zażąda ponownego jego wykonania, z jednoczesnym naprawieniem szkody wynikłej z opóźnienia.

- Zamawiający będzie traktować Przedmiot Umowy, jako wykonany, po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy potwierdzonym podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w Przedmiocie Umowy podczas odbioru końcowego.

§ 6

### Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonanych prac określonych w § 1 Umowy na okres …………. miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi za wady i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi za wady.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za niezwłoczne usunięcie na swój koszt i ryzyko, wszelkich wad, jakie wystąpią w Przedmiocie Umowy, które ujawnią się w czasie trwania okresu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

- W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym przez Strony terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości oraz wad opisanych w protokole odbioru po okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

### Kary umowne

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu postanowień umownych w zakresie terminu realizacji Umowy, Zamawiający ma prawo do żądania zapłaty przez Wykonawcę następujących kar umownych:

  - w wysokości 0,5% Ceny Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 Umowy;

  - w wysokości 0,5% Ceny Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia upływu terminu ustalonego przez Strony na usunięcie wad w ramach Gwarancji Jakości lub Rękojmi za wady;

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Ceny Umowy brutto.

- Zamawiający będzie miał prawo do zaspokajania kar umownych, o których mowa w Umowie, bezpośrednio z faktury wystawionej przez Wykonawcę po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wystawieniu przez Zamawiającego stosownej noty/faktury lub jeżeli obowiązek zapłaty kary umownej powstanie po zapłacie na rzecz Wykonawcy całej Ceny Umowy, Wykonawca dokona zapłaty stosownej kwoty na rachunek Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego stosownej noty.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

§ 8

Ubezpieczenie

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, przed zawarciem Umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy kopię Polisy Ubezpieczeniowej OC z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 100% Ceny Umowy, której termin ważności obejmuje okres obowiązywania Umowy.

- Polisa obejmuje w pełnym zakresie odpowiedzialność cywilną kontraktową za Przedmiot Umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy lub osób wykonujących w jego imieniu prace, ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na rzecz osób trzecich.

- Ewentualne szkody powstałe po stronie Zamawiającego, które przewyższą sumy ubezpieczeniowe Polisy Ubezpieczeniowej, lub których nie obejmuje Polisa Ubezpieczeniowa zostaną pokryte we własnym zakresie bezpośrednio przez Wykonawcę, na pierwsze wezwanie Zamawiającego.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową to Zamawiający może go wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może w terminie zgodnie z ust.2 poniżej od Umowy odstąpić i żądać przywrócenia stanu poprzedniego albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W razie niewykonywania Umowy lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do naprawienia naruszeń, może od Umowy odstąpić składając odpowiednie oświadczenie w terminie 30 dni od upływu terminu określonego w ust. 1.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający ma prawo skorzystać z ustawowych podstaw odstąpienia od Umowy.

§ 10

Siła wyższa

- Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane siłą wyższą. Dla potrzeb Umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia i niezależne od Stron.

- Strona podlegająca działaniu siły wyższej niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej i przewidywanych skutkach w zakresie realizacji jej zobowiązań.

- W przypadku, gdy siła wyższa działała nie dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji w celu zmiany (ustalenia nowych) terminów realizacji Umowy, lub zakresu świadczeń Wykonawcy lub Ceny Umowy, (która nie może być wyższa niż Cena Umowy określona § 3 ust. 1 Umowy), z zastrzeżeniem, iż Strony mogą postanowić o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron. W przypadku, gdy siła wyższa działała dłużej niż 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o jej działaniu, każda ze Stron może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia drugiej Strony o działaniu siły wyższej, chyba, że Strony wspólnie postanowią o rozwiązaniu Umowy za porozumieniem Stron.

§ 11

Informacje poufne

- Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim oraz niewykorzystywania dla celów innych niż Umowa informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową, chyba, że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku.

- Ujawnienie informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną uprawnionego organu administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom.

- Zobowiązania , o którym mowa w niniejszym paragrafie, trwają nadal pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Strony odpowiadają za zachowanie powyższych obowiązków przez swoich pracowników, pełnomocników oraz za osoby działające w ich imieniu.

§ 12

Postanowienia końcowe

      - Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w przypadku, gdy podpisy będą składane w różnych terminach Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.

      - Do Umowy zostały dołączone, jako jej integralna część Załączniki. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy treścią Umowy a jej załącznikami, decydujące znaczenie ma treść Umowy.

      - W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z  2017 poz. 459 z późn. zm.), Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.).

      - Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu realizacji Umowy Strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………….…….;

Załącznik nr 3 – Ocena i Analiza Bezpieczeństwa;

Załącznik nr 4 – Harmonogram Realizacji Umowy (wzór);

Zamawiający						Wykonawca

……………………					……………………….

……………………					……………………….

Załącznik nr 4 do Umowy nr PAŻP/….…-…….……/…………

Harmonogram Realizacji Umowy

| l.p. | Zakres | Termin rozpoczęcia podany w dniach od daty zawarcia Umowy | Termin zakończenia danego zakresu podany w dniach od daty zawarcia Umowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| … |  |  |  |

UWAGA. Harmonogram Realizacji Umowy, zgodnie z zapisami w § 1 ust 3. Umowy, Wykonawca sporządzi na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy i dostarczy Zamawiającemu, do akceptacji przez Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.